Załącznik nr 2 do Zapytania – Projektowane postanowienia umowy

Numer referencyjny: UE/4/2026

UMOWA  Nr ……………………

zawarta w dniu ............... 2026 r. w ………………………. pomiędzy:

„CENTRUM MEDYCZNE ZABOBRZE MAGDALENA MAKIELA-WYCHOTA I WSPÓLNICY" SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą przy ul. MICHAŁA KLEOFASA OGIŃSKIEGO nr 1B, miejsc. JELENIA GÓRA, kod 58-506, REGON: 231165558, NIP: 6112474284,

reprezentowaną przez:

Magdalenę Makiela – Wychota – Wspólnika

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie rozeznania rynku, znak sprawy: UE/4/2026

§ 1. Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac remontowo-budowlanych wewnątrz obiektu przychodni znajdującego się pod adresem: Jelenia Góra ul. Wiejska 11, polegających na modernizacji korytarzy w zakresie wykonania nowej posadzki antypoślizgowej.

- Szczegółowy zakres prac obejmuje:

  - Systemy posadzkowe Ceresit - wykonywanie warstwy wyrównawczej na przygotowanym podłożu, z zaprawy samopoziomującej - grub. do 5 mm - m2 290

  - Ułożenie na klej posadzki z wykładziny rulonowej z PVC obiektowej, wielowarstwowej – antypoślizgowa - m2 290

  - Ułożenie na klej posadzki z wykładziny rulonowej z PVC - zgrzewanie wykładzin rulonowych - m2 290

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejętności oraz sprzęt do należytego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca winien utrzymać w należytym stanie teren budowy, a także odgrodzić miejsca, w których wykonywane są roboty budowlane od pozostałych części obiektu.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów określających zasady postępowania z odpadami i zobowiązany jest zagwarantować, jako wytwórca odpadów, by z odpadami powstałymi w związku z realizacją przedmiotu umowy postępowano w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco do usuwania odpadów budowlanych na legalnie działające wysypisko, a po zakończeniu robót do uprzątnięcia terenu robót.

- Wykonawca usunie natychmiastowo wszelkie szkody i awarie spowodowane w trakcie realizacji robót.

- Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru przepisami obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami:

    - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

    - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1225 ze zm.);

    - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 402 ze zm.);

    - stosownymi zarządzeniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innych przepisów prawa mających zastosowanie do przedmiotowej inwestycji;

    - ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1411 ze zm.);

a także:

    - Strategią na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030, przyjętą uchwałą nr 27 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030 (M.P. poz. 218);

    - Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, w szczególności załącznik „Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027”;

    - Standardem Dostępności AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ;

    - Zasadami uniwersalnego projektowania tak aby umożliwić bezproblemowe korzystanie przez osoby ze specjalnymi potrzebami;

    - Wytycznymi „Projektowanie bez barier”.

- Wykonawca zobowiązany jest, aby w toku realizacji inwestycji co najmniej 70 % (masy) innych niż niebezpieczne odpadów z budowy i rozbiórki (wyłączając naturalnie występujące materiały, o których mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów ustanowionym w decyzji 2000/532/WE) wytwarzanych na placu budowy było gotowe do ponownego użycia, recyklingu i innych procesów odzysku materiału, takich jak wypełnianie wyrobisk z wykorzystaniem odpadów zastępujących inne materiały, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i Protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki (300). Wytwarzanie odpadów w procesie inwestycji będzie ograniczone, zgodnie z Protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki oraz uwzględniając najlepsze dostępne techniki i stosując selektywną rozbiórkę w celu umożliwienia usunięcia substancji niebezpiecznych i bezpiecznego postępowania z nimi oraz ułatwienia ponownego użycia i wysokiej jakości recyklingu w drodze selektywnego usuwania materiałów z wykorzystaniem dostępnych systemów sortowania odpadów z budowy i rozbiórki.

- Wykonawca inwestycji jest zobowiązany do posiadania rejestracji w BDO i przestrzegania wymogów ustawy o odpadach. Wykonawca zobowiązany jest do minimalizowania odpadów budowlanych oraz wykorzystanie materiałów o niskim śladzie węglowym.

- Wykonawca jest zobowiązany do tego, aby:

  - materiały budowlane wykorzystane podczas robót budowlanych były zgodne z Ogólnymi kryteriami dotyczącymi nieczynienia poważnych szkód względem zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli w odniesieniu do stosowania i obecności chemikaliów (Dodatek C do Załącznika I do Rozporządzenia 2021/2139).

  - elementy budynku i materiały budowlane wykorzystane przy renowacji budynku, z którymi użytkownicy mogą mieć kontakt, emitowały mniej niż 0,06 mg formaldehydu na m3 materiału lub elementu na podstawie badania zgodnie z warunkami określonymi w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 oraz mniej niż 0,001 mg innych rakotwórczych lotnych związków organicznych kategorii 1A i 1B na m3 materiału lub elementu.

  - wprowadzone zostaną środki służące redukcji emisji hałasu, kurzu i zanieczyszczeń w trakcie robót budowlanych lub konserwacyjnych:

  - organizacja prac na terenie robót zostanie zaplanowana w taki sposób, aby wszelkie prace powodujące emisję hałasu z maszyn i urządzeń wykonywać w możliwie najkrótszym czasie;

  - prace budowlane prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej – od godz. 8:00 do 20:00;

  - w celu ograniczenia emisji pyłu w trakcie prac i transportu, pomieszczenia w których będą realizowane prace, będą zamknięte i oddzielone od innych części budynku; samochody transportowe przewożące materiały sypkie będą przykryte plandekami.

  - dostarczyć karty materiałowe dla wszystkich zastosowanych surowców, potwierdzając ich zgodność z wymogami środowiskowymi i wysoką jakość.

§ 2. Termin realizacji

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin zakończenia realizacji zamówienia jest terminem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót bez istotnych uwag. Okres realizacji zamówienia obejmuje roboty budowlane łącznie z czynnościami odbiorowymi.

§ 3. Wynagrodzenie i płatności

- Za prawidłowe wykonanie prac określonych w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie [Kwota cyframi] zł netto (słownie: [Kwota słownie] złotych), kwocie [Kwota cyframi] zł brutto (słownie: [Kwota słownie] złotych).

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty wykonania zamówienia, koszty ubezpieczenia, usuwania wad, a także inne koszty nie ujęte w w/w dokumentach, m.in. koszty wszystkich robót przygotowawczych, demontażowych, zabezpieczających, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy lub podwykonawcy, dokumentacji powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób i odbiorów, itp.

- Wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego, pełni funkcję ustalonego z góry ostatecznego wynagrodzenia, bez względu na rzeczywiste nakłady pracy i inne nakłady (np. materiałów i sprzętu), które okażą się konieczne do wykonania przedmiotu umowy. Ryczałt umowny stanowi zaspokojenie roszczenia Wykonawcy o wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, nawet wtedy, gdy w czasie jego określenia nie można było przewidzieć rozmiarów i kosztów wykonania, jak również wtedy, kiedy okoliczności te dałyby się przewidzieć, ale strony nie uwzględniły ich bądź też uwzględniły w niedostatecznej mierze.

- Płatność nastąpi na podstawie faktury VAT doręczonej Zamawiającemu, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót bez istotnych uwag, pod warunkiem, że rachunek bankowy Wykonawcy będzie się znajdował w wykazie podmiotów VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista). Umieszczenie faktury w systemie KSEF traktowane jest jako doręczenie faktury Zamawiającemu.

§ 4. Materiały i narzędzia

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami obowiązującego prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Zastosowane materiały muszą spełniać wszelkie wymogi przewidziane prawem budowlanym oraz posiadać atesty i dopuszczenia do stosowania w pomieszczeniach, w których prowadzona jest działalność lecznicza.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z wykorzystaniem własnych narzędzi i sprzętu technicznego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież.

§ 5. Obowiązki stron

- Zamawiający zobowiązuje się do:

  - Udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń w dniu rozpoczęcia prac.

  - Zapewnienia bezpłatnego dostępu do prądu i wody na czas trwania remontu.

  - Terminowej zapłaty wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - Wykonania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i normami technicznymi, z przepisami Prawa budowlanego, bhp, p. poż i przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego;

  - Utrzymywania porządku w miejscu wykonywania prac oraz uprzątnięcia lokalu po zakończeniu robót (usunięcie gruzu i odpadów poremontowych).

  - Zabezpieczenia elementów lokalu nieobjętych remontem przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, odpowiadając za ich działania i za zaniechania, jak za własne. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca obowiązany jest powiadomić Zamawiającego o faktycznym powierzeniu realizacji części niniejszej umowy podwykonawcy, wskazując nazwę i adres podwykonawcy, dane kontaktowe, a także wartość zadania powierzonego podwykonawcy.

§ 6. Odbiór prac

- Po zakończeniu prac Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru.

- Odbiór prac nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru robót podpisanego przez obie Strony.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego na dzień powszedni przypadający nie później, aniżeli w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W odbiorze końcowym udział wezmą osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.

- Z czynności odbioru końcowego Zamawiający sporządzi protokół, w którym udokumentuje przebieg czynności odbiorowych, w tym datę ich rozpoczęcia i zakończenia, a także poczynione ustalenia co do sposobu wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności co do jego kompletności i jakości.

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru:

  - wad o charakterze istotnym tj. uniemożliwiających albo istotnie utrudniających korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający odmówi dokonania odbioru Przedmiotu Umowy oraz – z zachowaniem uprawnienia do naliczenia kar umownych za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy - wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia wad,

  - wad o charakterze nieistotnym – Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy oraz wyznaczy Wykonawcy i wskaże w protokole odbioru termin usunięcia stwierdzonych wad.

- O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, wnosząc jednocześnie – w przypadku, gdy usunięte wady miały charakter istotny - o wyznaczenie kolejnego terminu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Postanowienia ust. 1-7 stosuje się odpowiednio.

- Do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub zaginięciem elementu albo elementów przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

- W przypadku stwierdzenia wad lub usterek podczas odbioru, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie.

§ 7. Gwarancja i odpowiedzialność

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace na okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez istotnych uwag.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy obejmujący wykonane roboty budowlane i materiały, na okres __ - miesięcy, licząc od daty ostatecznego bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiający jest uprawniony do:

- żądania usunięcia wady przedmiotu umowy;

- wskazania trybu usunięcia wady;

- żądania kary umownej za nieterminowe/ą usunięcie wad w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;

- żądania odszkodowania za nieterminowe/ą usunięcie wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. d);

- zlecenia wykonania zobowiązań gwarancyjnych na koszt Wykonawcy w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z ciążących na nim obowiązków z tytułu gwarancji. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad innemu podmiotowi oraz obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia wad, jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie 5 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego lub nie dotrzyma terminu usunięcia wad. Termin zakończenia usuwania wad wyznacza Zamawiający.

§ 8. Kary umowne / Odstąpienie od umowy

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

  - z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wartości niewykonanej części Przedmiotu Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 Umowy,

  - za zwłokę w wykonaniu obowiązku usunięcia wad w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego – kara umowna w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

  - w przypadku odstąpienia od Umowy w części lub wypowiedzenia jej w części przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – kara umowna w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy,

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy to 30% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. Kary umowne płatne będą w terminie 30 dni od otrzymania przez stronę zobowiązaną do ich zapłaty stosownego wezwania.

- Brak szkody nie wyłącza ww. odpowiedzialności z tytułu kar umownych.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn wskazanych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a także:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- jeśli Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy o więcej niż 7 dni.

- Odstąpienie od niniejszej umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach je uzasadniających, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z niniejszą umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania niniejszej umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od niniejszej umowy odstąpić oraz powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od mowy przez Zamawiającego Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Za dzień odstąpienia od umowy uznaje się dzień złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 9 Przedstawiciele stron

- Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy jest:

- ……….., e-mail: …………….

- Odpowiedzialnym za koordynację działań związanych z wykonaniem niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest:

- …………, e-mail:………………

§ 10 Zmiany postanowień umowy

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony przewidują możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:

    - zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu tego terminu w przypadku:

- wystąpienia okoliczności mających bezpośredni wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy spowodowanych siłą wyższą, w tym wystąpieniem zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,

- wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie dostawy mających bezpośredni wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy,

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na prawidłową realizację umowy w pierwotnym terminie, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.

    - zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy lub zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy w przypadku:

- zmiany postanowień niniejszej umowy, w szczególności w zakresie sposobu wykonania lub terminu realizacji, będących następstwem zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań technicznych niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, ze względu na zamiany obowiązującego prawa;

- zmiany technologii lub elementów przedmiotu umowy, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy;

- zmiany technologii lub elementów przedmiotu umowy, których wprowadzenie jest korzystne dla Zamawiającego, w szczególności skróci czas realizacji przedmiotu umowy, bez uszczerbku dla jakości przedmiotu zamówienia;

- w razie zmiany umowy o dofinansowanie w zakresie mającym wpływ na treść niniejszej umowy, w szczególności w razie zmiany harmonogramu realizacji Projektu,

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy w okolicznościach innych, niż wymienione powyżej, o ile zmiany te będą miały charakter nieistotny.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. Wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej zgodnie z przepisami zmieniającymi tę stawkę.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia każdego Zamawiającego o każdej możliwości opóźnienia wykonania przedmiotu umowy.

§ 11 Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

................................................... 		................................................... (Podpis Zamawiającego)				 (Podpis Wykonawcy)